| Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28. Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018 e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu |  |
| --- | --- |

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

A 2019.02.18-ÁN MEGTARTOTT

soron kívüli nyilvános ÜLÉSRŐL

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.02.18-i soron kívüli nyilvános ülésen hozott döntései

Rendeletek:

Határozatok

27/2019.(II.18.) határozat napirendi pont elfogadásáról

28/2019.(II.18.) határozat fedezet biztosítása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda tűzjelző berendezésének kiépítésére

Jegyzőkönyv

amely készült Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 18. napján megtartott soron kívüli nyilvános ülésén

Az ülés helye: Kápolnásnyék – Díszterem (2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.)

Jelen vannak:	Podhorszki István polgármester

Szabó József alpolgármester

Ballér István képviselő

Farkas Károly képviselő

Kovács Gábor képviselő

Kupi László képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:	Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

dr.Kiszler Judit aljegyző

Vurczinger Zsuzsanna képviselő igazoltan távol. Meghívott vendég nem volt.

Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó önkorm.referens

Podhorszki István polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket és a Képviselő-testület soros nyilvános ülését 17.40 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes.

Ismertette a meghirdetett napirendi pontot. Kérte, aki a napirendi ponttal egyetért kézfeltartással jelezze. Megállapította, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, a soron kívüli nyilvános ülés új napirendi pontját elfogadta, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2019.(II.18.)

Határozata

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2019.02.18-i ülés előzetesen meghirdetett napirendi pontját az alábbiak szerint:

1. Fedezet biztosítása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában beépített tűzjelző berendezés telepítésére

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendje a tárgyalás sorrendjében:

1. Fedezet biztosítása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában beépített tűzjelző berendezés telepítésére

1. Napirend

Fedezet biztosítása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában beépített tűzjelző berendezés telepítésére

(1.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Podhorszki István polgármester:

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta a testületnek.

Mint ahogy azt az előterjesztésben is olvashattátok, ez egy elkerülhetetlenül megoldandó feladat most a számunkra, hiszen haladéktalan intézkedést követel. A határidők miatt gyors terveztetést és kivitelezést igényel.

Kupi László képviselő:

A kivitelező gyorsan meg tudja csinálni?

Podhorszki István polgármester:

Kénytelen, s pont ezért éjszakába menő munka is lesz, minden nap jönnek, mivel nagyon nagy alapterületről van szó, s mindezek mellett az árajánlat szinte önköltségi ár.

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:

Ha a testület most megszavazza a fedezet biztosítását, akkor a kivitelező rögtön jön és neki áll a munkának, elvileg hétvégére készen is vannak, s akkor mi rögtön szólunk a katasztrófavédelmi hatóságnak, hogy jöhetnek átvenni. Közben a martoni építésügyi hatóság, aki jó sokáig ült a használatbavételi engedélyünkön – konkrétan egy évet -, ők pedig rögtön leszervezik a helyszíni szemlét és akkor elvileg 28-ig megvan az engedélyünk. Igyekeztünk mindenkivel mindent leegyeztetni, mindenki pozitívan állt a feladathoz a határidő betartása miatt.

Podhorszki István polgármester:

Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet.

Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Megállapította, hogy a döntéshozatalban 6 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2019.(II.18.)

Határozata

fedezet biztosítása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda tűzjelző berendezésének kiépítésére

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda tűzjelző berendezésének tervezésére és kiépítésére vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza.

1.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 35710/192-1/2019.ált. szám alatt kiadott határozat alapján a Kápolnásnyék Fő u. 41. szám alatti ingatlanon lévő Napsugár Óvoda épület átalakítása és bővítése kapcsán telepítendő tűzjelző berendezést az épület egészére, mint egy tűzszakaszra és egy kockázati egységre vonatkozóan vállalja megvalósítani a Tó-Vill Szerelő és Szolgáltató Bt.-vel kötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.

2.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata az 1. pontban foglalt szerződés szerinti vállalkozói díj fedezetét, 2.993.100 Ft + 808.137 Ft Áfa, mindösszesen 3.801.237 Ft összegben a 2019. évi szabad tartalék terhére biztosítja.

3.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására, s valamennyi kapcsolódó intézkedés megtételére.

A határozat végrehajtásáért felelős:	Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 	azonnal

Határozat 1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

tűzjelző rendszer kivitelezésére

Amely létrejött egyrészről

Megrendelő megnevezése: 		Kápolnásnyék  Község Önkormányzata

Székhelye: 				2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Törzskönyvi azonosító száma:		364504

Adószáma:				15364500-2-07

KSH statisztikai számjele:		15364500-8411-321-07

Képviseli:				Podhorszki István polgármester

A továbbiakban:			Megrendelő

Vállalkozó megnevezése: 		Tó-Vill Szerelő és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 				2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/a.

Adószáma:				20376325-2-07

Képviseli:

A továbbiakban:			Vállalkozó

A vállalkozási szerződés megkötésének előzményei:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kápolnásnyék, Fő u. 41. szám alatti ingatlanon lévő Napsugár Óvoda épület átalakítása és bővítése kapcsán telepítendő tűzjelző berendezés kiépítésének kivitelezési munkálataira ajánlatokat kért, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette.

- A szerződés tárgya:

1.1.	A Megrendelő a jelen egyösszegű, átalányáras szerződés alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Kápolnásnyék Fő u. 41. szám alatti ingatlanon lévő Napsugár Óvoda épület átalakítása és bővítése kapcsán telepítendő tűzjelző berendezés kiépítésének kivitelezési munkálatait – továbbiakban: Feladat -  a szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező ajánlatnak, továbbá a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35710/192-…/2019.ált. ügyiratszám alatt kiadott engedélyében, s annak engedélyezési dokumentációjában meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.

1.2.	Vállalkozó jelen vállalkozói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Feladatra adott ajánlatát, a kivitelezés helyszíne és a Feladat műszaki tartalmának teljes ismeretében a műszaki megvalósíthatóság szempontjából is átvizsgálva adta meg. A Vállalkozó a részére az ajánlattételi eljárásban átadott tervdokumentációt, iratanyagokat megismerte, Vállalkozó a szerződés aláírásával együtt kijelenti, hogy a Megrendelő által átadott tervdokumentáció a Feladat megvalósításához alkalmas és teljeskörű. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Feladat megvalósítható.

1.3.	A szerződés műszaki tartalma magában foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkáját, a munkaterület átvételét, a járulékos munkákat, a megvalósulási és átadási dokumentációt, műszaki átadás lefolytatását, a szavatossági munkák elvégzését.

- Vállalkozási díj:

2.1.	Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj alapja a Vállalkozó által megadott és Megrendelő által elfogadott, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben foglalt műszaki tartalomhoz kapcsolódó árajánlat, mely a kivitelezés teljes időszakára a munkálatok befejezéséig - beleértve az 1.3. pontban felsoroltakat is - érvényes.

2.2.	A vállalkozási díj: 2.993.100,-Ft + 27% általános forgalmi adó, azaz bruttó 3.801.237,-Ft, azaz hárommillió-nyolcszázegyezer-kettőszázharminchét forint.

2.3.	A Vállalkozó előlegre, részszámla benyújtására nem jogosult, számlában szerepeltetni csak beépített és kivitelezett teljesítményt lehet, az elszámolás pénzneme a HUF.

2.4.	A számla kiegyenlítése a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő naptól számított 8 banki napos átutalási határidővel történik. A számla benyújtásának feltétele a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

2.5.	Vállalkozó kizárólag olyan anyagokat, berendezéseket építhet be, melyek tulajdonjogát igazolni tudja, avagy amelyeket Megrendelő írásbeli nyilatkozattal külön tulajdonjog igazolás hiányában is Vállalkozó tulajdonaként kifejezetten elismert (továbbiakban: Elismerő nyilatkozat).

2.6.	Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által beépített anyagok a Vállalkozó tulajdonát képezik, s tulajdonjogát mindaddig fenntartja azokon, amíg azok ellenértéke a számlában maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül a részére.

2.7.	A késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított végszámlába beszámítani és azt a számlából levonni.

2.8.	A Megrendelő határidő előtti teljesítést – előteljesítést - elfogad és ez esetben ennek megfelelően vállalja a számlát megfizetni.

2.9.	A jelen vállalkozási szerződés keretében többletmunka nem számolható el.

2.10.	Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 2.2. pontban rögzített összegen felül semmilyen többletköltségre nem tarthat igényt, s nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.

2.11.	Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

3.	A vállalkozói szerződésben foglaltak teljesítési határideje, a teljesítés helye:

3.1.	Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltakat a Kápolnásnyék, Fő u. 41. szám alatti Napsugár Óvoda épületében/épületén teljesíti, melyre történő belépést, s a területen történő munkavégzés megkezdését Megrendelő a munkaterület átadása napjától Vállalkozó részére biztosítja.

3.2.	Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződésben vállaltak teljesítésének kezdő időpontját szerződés aláírásának napjában, a teljesítés befejezése időpontját 2019. 02. 25.-napjában határozzák meg, mely teljesítési határidőig az alábbiaknak kell teljesülnie:

3.2.1.	A Megrendelő általi műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a munkálatoknak a dokumentációban foglaltaknak megfelelő 100%-os mértékben elvégzettnek és üzemkész állapotúnak kell lennie.

3.2.2.	A szerződés csak abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a kivitelezésre a jelen vállalkozási szerződés és mellékletei szerinti tartalommal, szerződésszerűen, és 100%-os készültségben sor került. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának mindenképpen feltétele a felvett hiba és hiánylista 100 %-os kijavítása és az átadás-átvételi dokumentáció teljes körűsége.

3.2.3.	Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállal az 3.2. pont szerinti határidő betartására. Ennek hiányában a Megrendelő a Vállalkozóval szemben a jelen vállalkozói szerződésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

3.3.	A Megrendelő a munkaterületet a vállalkozói szerződés aláírását követően – 2 munkanapon belül - a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átvétele után a földben lévő, vagy az eltakart esetleges szerkezetek mindennemű rongálása és az ebből származó károk a Vállalkozót terhelik.

Szerződő felek a munkaterület átadás-átvételt az elektronikus építési naplóban (e-napló) rögzítik.

4.	A Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

4.1.	Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1.1.	Megrendelő kizárólag a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el.

4.1.2.	Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

4.1.3.	Megrendelő részéről Törjék Zoltán, a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozóval kapcsolatot tartani.

4.1.4.	Megrendelő jogosult a Vállalkozót a Feladat teljesítése során utasítani. Vállalkozó köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, Vállalkozó köteles teljesíteni a Megrendelő összes, a munkára vonatkozó szakszerű utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is.

4.1.5.	A műszaki tartalmat a Megrendelő szolgáltatja.

Az ott szereplő kigyűjtések és főbb anyagjegyzékek mennyiségi adatai csak tájékoztató jellegűek, azok teljességét a Megrendelő nem szavatolja. A Vállalkozó feladatát képezi a mennyiségek ellenőrzése, pontosítása. Ennek elmaradása esetén illetve megtörténtét követően Vállalkozó a továbbiakban mennyiségi kifogásokra nem hivatkozhat.

4.1.6.	A Megrendelő további kötelezettségei:

4.1.6.1.	Munkaterület biztosítása, létesítési engedély, s a hozzá kapcsolódó tervdokumentáció átadása.

4.1.7.	Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni és a teljesített munka ellenértékét kifizetni.

4.1.8.	A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a jelen vállalkozási szerződés fennállása időtartama alatt keletkező károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, azok Vállalkozót terhelik. Vállalkozó kijelenti, hogy a károk viselésére felelősségbiztosítással rendelkezik.

4.2.	A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

4.2.1.	Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi, a jelen vállalkozási szerződés szerint elvállalt munkát a megjelölt határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi eljárás befejezéséig hiba- és hiánymentesen elkészíti.

Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó kijelenti, hogy építési, kivitelezési tevékenységre jogosultsággal rendelkezik.

4.2.2.	Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt a munkaterületen előzetes állapotfelmérést végezni és azt megfelelően dokumentálni (videofelvétel, jegyzőkönyv, fotódokumentáció, stb.). Az állapotfelmérés dokumentációját köteles Megrendelő részére átadni.

4.2.3.	Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie a jelen vállalkozási szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie.

4.2.4.	Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi (így különös tekintettel a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó) előírások betartásáról és betartatásáról.

4.2.5.	Vállalkozó köteles a saját költségén a Feladat megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését.

4.2.6.	Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződésben meghatározott munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezető, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése érdekében szükséges. Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

Az elvállalt munkákhoz szükséges valamennyi anyagot  a Vállalkozó szerzi be és szállítja a munkaterületre.

4.2.7.	Vállalkozó tartozik az építési munkák megkezdésétől a lezárásáig az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig magyar nyelvű elektronikus naplót vezetni.

Az építési e-naplót a helyszíni munkavégzés befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia.

4.2.8.	Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék – az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni.

4.2.9.	Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Műszaki ellenőr írásbeli (levél, e-mail vagy telefax) engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell.

4.2.10.	Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.

4.2.11.	Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a szerződés tárgya szerinti valamennyi építési munkához az „építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt alkalmazza.

Felelős műszaki vezető:	………………………………………

Nyilvántartási száma:	…………………………………………

4.2.12.	Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen szerződés tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz.

4.2.13.	Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére, amiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

4.2.14	Vállalkozó a szerződésben foglaltakat személyesen, alvállalkozó, illetve a teljesítésben egyébként résztvevők közreműködésével láthatja el.

4.5.	Jelen vállalkozói szerződéssel s a helyszíni munkavégzéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek;

4.5.1.	A Megrendelő részéről:	Törjék Zoltán műszaki ügyintéző

+ 36 30/732-9350

muszak@kapolnasnyek.hu

4.5.2.	A Vállalkozó részéről:	……………………………………..

……………………………

…………………………………

4.6.	Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezés teljes időtartamára építési-szerelési 	biztosítással rendelkezik a jelen vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munka teljes összegére.

5.	Munkavédelmi előírások:

5.1.	Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyt, tárgyi tényezők - biztosítva vannak.

5.2.	Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. – Mvt. - , a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni.

5.3.	Vállalkozó anyagot, terméket csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok betartásával mozgathat.

Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközökkel a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie.

5.4.	A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat – s ezen követelményt alvállalkozóival szemben is érvényesíti.

5.5.	A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során megállapított kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címen fennálló követeléseket beszámítani.

6.	Átadás-átvételi eljárás:

6.1.	A Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő felé a munkák befejezése előtt legalább 2 munkanappal készre jelenteni. A Megrendelő a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját  az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni és Vállalkozót értesíteni.

6.2.	Szerződő felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában a telepített berendezést megvizsgálni, és a jegyzőkönyvben valamennyi hibát feltüntetni. Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a teljesítési határidő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a 8.2. pontban foglalt kötbért megfizetni, a Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan kijavítását s a hiányosságok pótlását követően kerülhet sor.

6.3.	A Megrendelő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó által megküldött írásos értesítésben megjelölt időpontban (műszaki átadás-átvétel) megvizsgálni. A vizsgálat során felfedezett hibákat, hiányosságokat az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok pótlására, a hibák megszüntetésére póthatáridőt, illetve a szerződésszerű teljesítést, a munka elkészültét, minőségét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője írja alá.

6.4.	Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák és hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt már kijavításra illetőleg megszüntetésre kerültek.

6.5.	Vállalkozó a számlát a csak lezárt műszaki átadás-átvétel esetén nyújthatja be, ami azt is jelenti egyúttal, hogy a hiánypótlás – hibajavítás teljeskörűen megtörtént.

6.6.	A hibák tekintetében egyekben a Megrendelő jelen szerződésben és a Ptk.-ban rögzített szavatossági és jótállási jogokkal élhet.

6.7.	Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. A teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet.

6.8.	A műszaki átvételi dokumentáció magyar nyelven készül, melyet Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsát az átadás-átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig.

6.9.	A végső teljesítést azon a napon lehet a Megrendelő által átvettnek tekinteni, amikor az átvétel megtörténtéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet mindkét fél cégszerűen aláírta.

6.10.	A kivitelezési munkák tekintetében a kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Feladat hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át.

7.	Együttműködési és titoktartási kötelezettség:

7.1.	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, mely együttműködés keretében időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

7.2.	Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és egyéb információkat is bizalmasan kezelik és azokról illetéktelen harmadik személynek tájékoztatást nem, adnak. Felek tudomásul veszik, hogy jelen pontban foglaltak megsértése esetén egymásnak teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

8.	Teljesítést biztosító mellékkötelezettség:

8.1.	A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól.

8.2.	A késedelmes teljesítés esetén a kötbér napi mértéke a teljesítési határidő lejáratát követő 15 napig a nettó ellenszolgáltatás 0,25 %-a naponta. A teljesítési határidő lejáratát követő 16.-naptól a 30.-napig a nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a naponta. A 30. napon túl Megrendelő azonnali hatályú felmondással a szerződést felmondhatja.

9. 	Hibás teljesítés, szavatosság:

9.1.	Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott szavatossági jogokat (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás) gyakorolhatja. A szavatossági igények a kötelező alkalmassági időn belül érvényesíthetők.

9.2.	A Vállalkozó kijelenti, hogy teljesítése a szerződésnek megfelelően és különös szakmai gondossággal történik, valamint hogy összhangban áll a technika szabályaival, a műszaki és tudományos tapasztalatokkal, valamennyi törvénnyel, rendelettel és szabvánnyal, a biztonsági előírásokkal és minden a hatóságok által megkövetelt előírással.

9.3.	A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Feladat megvalósításával készült tűzjelző rendszer az abba beépített anyagokkal, illetve tartozékkal együtt megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és előírásoknak, továbbá a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek, azok rendelkeznek az előírt minőségi bizonyítvánnyal.

9.4.	A Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által beszerzett és beépített anyagok jótállási jegyeit köteles a Megrendelőnek átadni. Vállalkozó szavatol az általa illetve alvállalkozói által beépített anyagok per-igény- és tehermentes tulajdonjoga Megrendelő részére történő átruházásáért.

10.	A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása:

10.1.	A jelen szerződés megszűnik:

10.1.1.	a Vállalkozás teljesítését követően valamennyi jótállási és szavatossági idő elteltével;

10.1.2.	azonnali hatályú felmondással;

10.1.3.	közös megegyezéssel.

10.2.	Bármely szerződő fél jogosult arra, hogy a jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondja, ha a másik fél a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére, az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harminc (15) napon belül nem orvosolja.

10.3.	A Megrendelő jelen vállalkozási szerződés azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre a pontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

10.4.	Vállalkozó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.

10.5.	A vállalkozási szerződés megszűnése esetén szerződő felek egymással teljeskörűen elszámolnak. Vállalkozási szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, köteles továbbá a munkaterületről 3 munkanapon belül levonulni, s azt rendezett állapotban elhagyni.

10.6.	A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve a munkaterületét visszaszolgáltatni a Megrendelőnek.

11.	Egyéb rendelkezések:

## 11.1.	Jelen vállalkozási szerződés nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Étvr.), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései, továbbá a szerződésben hivatkozott egyéb jogszabályok, valamint az építőipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kötelezően alkalmazandó szabványok, továbbá azok a szabványok, amelyek a gondos kivitelezői tevékenység során Vállalkozó szerelési tevékenységére általában irányadók vonatkoznak.

11.2.	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. Esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

11.3.	Vállalkozó és Megrendelő egyaránt kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen vállalkozási szerződés aláírására, melyet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (XI….) számú határozatával fogadott el.

11.4.	Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződés részének tekintik a Vállalkozó ajánlatát, továbbá a vállalkozási szerződés felsorolt 2-3. számú elválaszthatatlan mellékleteit.

Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek, annak elolvasása és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt: Kápolnásnyék, 2019. 02. „    „

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Megrendelő képviseletében eljárva:

/: Podhorszki István :/	/: ……………………… :/

Megrendelő	Vállalkozó

A vállalkozási szerződés mellékletei:

1. számú melléklet: 	Vállalkozó árajánlata.

2. Napirend

Egyebek

Ballér István képviselő:

Most megint felhozom a témát, a temető. Mi fizetjük a villanyt, a vizet, a szemétszállítást. A mi feladatunk a levelek, gallyak összeszedése, ha ki kell vágni fát mi intézzük.

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:

Arra gondolsz, hogy ne az egyház üzemeltesse?  Utána nézünk, megnézzük a szerződést.

Ballér István képviselő:

Van egy költségkímélőbb javaslatom az Ország út-Fő utca – Gárdonyi utca kereszteződésébe tervezett gyalogátkelőhellyel kapcsolatosan. Azt javaslom, hogy a Kutas sor sarkából egyből menjen át a Józsa Pali telkére.

Podhorszki István polgármester:

Csak az előírásokat kell követnünk, mert különben nem engedélyezik. A terv szerint is ott fog átmenni a Kutas sor szélén, de megvannak a szabályok, hogy 50 m beláthatóság kell a kanyar szempontjából, mert az egyik irányból nem lenne belátható. Nagyjából, ahol most a telefonfülke van onnan a jelenlegi szigetig fog menni, ahol most a villanyoszlop van, az át lesz alakítva, s onnan tud majd átmenni a másik oldalra. Magyarul nem egy gyalogátkelő lesz. Ráadásul nem a mi területünk, s ha a KPM így engedélyezi, akkor azt el kell fogadnunk.

Szabó József alpolgármester:

Nekem is lenne hozzáfűzni valóm, ugyanerről a kereszteződésről lévén szó. Emlékeztek egy idősebb úr, aki úgy költözött ide Pestről, egyszer már jelezte, hogy a Kutas sorról nem lehet biztonságosan kifordulni autóval, mert ott a telefonfülke, meg ott a fa.

Podhorszki István polgármester:

Azért került ki akkor oda a tükör, ami elvileg ezt a problémát megoldja.

Farkas Károly képviselő:

Ha már szóba került a Kutas sor, akkor kérném, hogy a másik végén, ahol építkezések folynak, még nincs út csak murvás, de nagyon mély gödrök vannak, hogy oda vigyünk ki ideiglenesen murvát, valahogy oldjuk meg.

Podhorszki István polgármester:

Voltunk már kint, megnéztük, mert a készülő kerékpárút miatt végigjártuk a szakaszt. Igyekszünk megoldani.

Farkas Károly képviselő:

A másik kérése, hogy a Kutas sor végére tegyünk ki egy helységnév jelző táblát.

Podhorszki István polgármester:

Azzal az a baj, hogy nem ott van hivatalosan Kápolnásnyék határa, de megoldjuk.

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:

Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a volt Finom Étkek Háza új tulajdonosa aláírta a szerződést, elfogadta a testület által javasolt 50-50%-os költségmegosztást, úgyhogy el is küldtük ma a Völgyzugoly Kft-nek a tervezési ajánlatot, ill. a tervezési szerződést, úgyhogy most már semmi nem akadályozza meg, hogy történjen ott valami azzal az épülettel végre.

Ezenkívül olajtelepi belterületbe vonás ügyében március 11-re hívtunk össze egy lakossági fórumot, ahol mindent megtudunk beszélni költségek vonzata tárgyában is.

Még egy valami, amiben gondolkodnunk kell. Lassan elkezdik kiírni a Magyar Falvak Programnak pályázatait, amelyben lesz, óvoda, bölcsőde, út, egyéb felújítások.  Azon kellene gondolkodni, hogy mire pályázzunk. Ha előre gondolunk rá, akkor már lehet rá terveztetni, költségvetésben számolni rá, ha valakinek van ötlete a pályázatokra vonatkozóan, ami tervezést igényel.

Podhorszki István polgármester:

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az ülést 18.10 órakor bezárta.

Kmf.

| Podhorszki István | Szabóné Ánosi Ildikó |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |